**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | | 桌面和分屏的交互设计评审 | | | | | | |
| **会议时间** | | 2021.03.05 14：00--15：00 | | **会议地点** | | 宝科园17楼大会议室 | | |
| **主持人** | | 汪鸷 | | **记录人** | | 汪鸷 | | |
| **参会人员** | | 宁嵘、李佩腾、周礼、胡仲阳、江哲凯、赖颖杰、万兵、陈高峰 | | | | | | |
| **抄送** | | 杨钊、曾周、李秋云、王丽娜、梁洪鸣 | | | | | | |
| **一、****会议背景：**  桌面和分屏的交互设计评审   1. **会议议题：** 2. 文件夹界面改为原生的左右滑动方式。 3. 多任务功能属于桌面项目组，此前已随系统ui评审输出， 把相关交互说明挪到桌面文档里，方便阅读。 4. 系统桌面的动效默认遵循安卓原生，需要额外设计的单独列出来。 5. 系统自带的小工具由各项目组负责设计和开发，系统桌面这边只提供显示容器和规格规范。   **行动事项：** | | | | | | | | |
| **序列** | **行动项** | | **开始时间** | | **完成时间** | | **负责人** | **备注** |
| 1 | 根据评审意见更新交互文档到SVN | | 2021/3/5 | | 2021/3/8 | | 汪鸷 |  |
| 2 | 需再次确认交互动效拆解任务 | | 2021/3/3 | | 2021/3/8 | | 江哲凯 |  |
| 3 | 开发需熟悉谷歌原生手机评估工作量 | | 2021/3/8 | | 2021/3/10 | | 周礼 |  |
| 4 | 完成测试用例 | | 2021/3/8 | | 2021/3/19 | | 赖颖杰 |  |